РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   КАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013г.                                       № 37                                              х. Камышевка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  КАМЫШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2011-2014 ГОДЫ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2012 ГОД

- В соответствии с постановлением Администрации  Камышевского сельского поселения от 10.03.2010 N 28 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ" (в редакции постановления Администрации Камышевского сельского поселения от 20.09.2011 №121), Администрация Камышевского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Камышевском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации  Камышевского сельского поселения от 08.10.2010 г. N 106 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Камышевском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011- 2014 годы ", по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава  Камышевского

- сельского поселения                                                               В.Е.Канатова

# Приложение

# к постановлению

# Администрации  Камышевского

# сельского поселения

# от 20.03.2013 №37

# ОТЧЕТ

# О ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в  Камышевском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы"

# по результатам за 2012 год

I ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых  автомобильных дорог в Камышевском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2013 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наиме-нование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси-рования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постанов-лением Админист-рации Камышевского сельского поселения об утверждении программы на 2011-2014 годы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Камышевском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы» | 2011-2014 | Администрация Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области | Всего | 37,2 | 1158,6 | 1065,6 | 93,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 576,6 | 518,9 | 57,7 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 37,2 | 582,0 | 546,7 | 35,3 |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| 1. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них (обкосы, профилирование, очистка дорог от снега, установка дорожных знаков) |  |  | всего | 37,2 | 37,2 | 10,5 | 26,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 37,2 | 37,2 | 10,5 в том числе: обкосы дорог -7,3 очистка дорог от снега-3,2 | 26,7 экономия средств |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт автодорог |  |  | всего | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт, в том числе: |  |  | всего | - | 1074,0 | 1007,7 | 66,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | 576,6 | 518,9 | 57,7 Оплата произведена в размере 90% |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | 497,4 | 488,8 | 8,6 |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации втутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров в том числе на разработку ПСД на «Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Мира (от дома №1 до дома №153) в х. Камышевка Орловского района Ростовской области |  |  | всего |  | 660,5 | 594,4 | 66,1 Оплата произведена в размере 90% |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 576,6 | 518,9 | 57,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | 83,9 | 75,5 | 8,4 Оплата произведена в размере 90% |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |

| 3.2 | Составление расчета стоимости проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги протяженностью 1800 метров по ул. Мира в х. Камышевка |  |  | всего | - | 2,0 | 2,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | 2,0 | 2,0 | - |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |

| 3.3 | На услуги по изготовлению ПСД по капитальному ремонту автодорог в х. Камышевка (пер. Советский и пер. Социалистический) |  |  | всего |  | 244,0 | 243,9 | 0,1 экономия средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | 244,0 | 243,9 | 0,1 |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |

| 3.4 | На капитальный ремонт тротуара по ул.Школьной в х.Камышевка Орловского района Ростовской области (около конторы СПК «Новоселовский») |  |  | всего |  | 100,0 | 100,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |

| 3.5 | На изготовление ПСД по капитальному ремонту тротуара по ул.Школьной в х.Камышевка Орловского района Ростовской области |  |  | всего |  | 67,5 | 67,4 | 0,1 экономия средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | 67,5 | 67,4 | 0,1 |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |

| 4.0 | Подготовка межевого плана, выполнение чертежа градостроительного плана под внутрипоселковую автомобильную дорогу по ул Мира в х. Камышевка Орловского района Ростовской области |  |  | всего |  | 47,4 | 47,4 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | 47,4 | 47,4 | - |
|  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |

Заведующий финансовым сектором                                                                        Т.В.Апрышкина

## II. ПЕРЕЧЕНЬ

## ЗАВЕРШЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

## «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  КАМЫШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД»

## Обеспечено содержание 16,6 км автомобильных дорог общего пользования   и искусственных сооружений на них.

## IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

## ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  КАМЫШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### НА 2011-2014 ГОДЫ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ГОД

## Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на внутрипоселковых автомобильных дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения.

## Реализация мероприятий Программы в 2012 году привела к достижению следующих результатов:

позволила выполнить работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

### ИНФОРМАЦИЯ

### ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В  КАМЫШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ»

### ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ГОД

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2012 год | Факт, 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог | процентов | 50,0 | 50,0 |