РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020 г. 			             № 18 			       х. Камышевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы     Камышевского    сельского   поселения

Орловского   района   «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2019 год

- В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.02.2018 N 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Камышевского

- сельского поселения                                                                      В.Е.Канатова

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям по

разработке и реализации

муниципальных программ

Камышевского сельского поселения

Приложение к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 12.03.2020 №18

Отчет

о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от  29.11.2018 № 139.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов – вот основные цели муниципальной программы.

Муниципальная  программа Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в 2019 году была  реализована в двух подпрограммах - «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» и «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения». На реализацию муниципальной программы предусмотрено 339,4 тыс. рублей, фактически реализовано -336,7 тыс. рублей. Экономия материальных затрат – 2,7 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий программы, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Обработка и исследование территории поселения по клещам» - выполнено – в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении проведены противоклещевая обработка и исследования в местах массового нахождения граждан. План – 22,8 тыс. рублей, факт – 22,6 тыс. рублей. Экономия затрат – 0,2 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Озеленение территории сельского поселения» - выполнено на 99,1 %.

- Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству – 255,6 тыс. рублей, экономия -2,2 тыс. рублей,

- приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам – 16,7 тыс. рублей экономия 0,3 тыс. рублей. Затраты производились по их фактической необходимости,  поэтому сложилась экономия.

По двум оставшимся мероприятиям в рамках озеленения – мероприятия выполнены в полном объеме:

- приобретен кусторез – 5,2 тыс. рублей,

- приобретен бензин для газонокосилок – 12,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 1   предусмотренные мероприятия выполнены на 99,1 процентов.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» - мероприятие выполнено в полном объеме.

В целях повышения охвата населения регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов организовано обслуживание контейнера для лампочек и ртутьсодержащих отходов – 24,0 тыс.рублей. Цель программы по уменьшению количества свалок и объектов размещения отходов на территории сельского поселения достигнута.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной  программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной  программы на 2019 год составил 339,4 тыс. рублей

в  том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 339,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 336,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 336,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета  составил 2,7 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

….

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за  2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной  программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » за 2019 год  характеризует удовлетворительный  уровень выполнения мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов  на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

336,7 тыс. рублей/ 339,4 тыс. рублей =0,99 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.

Эффективность использования средств местного  бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет  средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

336,7 / 339,4 = 0,99, связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета является удовлетворительной.

Ведущий специалист                                              Т.А.Воробинская

Приложение 1

к  отчету по муниципальной программе за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2019 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 315,4 | 315,4 | 312,7 | 2,7 экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обработка и исследование территории поселения по клещам | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении | 2019 | 2030 | 22,8 | 22,8 | 22,6 | 0,2 экономия бюджетных средств |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории сельского поселения |  |  | 2019 | 2030 | 292,6 | 292,6 | 290,1 | 2,5 Экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.1. Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Администрация Камышевского сельского поселения.Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 257,8 | 257,8 | 255,6 | 2,2 Экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.2. приобретение кустореза | Администрация Камышевского сельского поселения.Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - |
|  | - мероприятие 1.2.3. приобретение бензина для газонокосилок | Администрация Камышевского сельского поселения.Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | . |
|  | - мероприятие 1.2.4. приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Администрация Камышевского сельского поселения.Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 17,0 | 17,0 | 16,7 | 0,3 Экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Администрация Камышевского сельского поселения. | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения | 2019 | 2030 | Не требует финансирования | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | 2019 | 2030 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Услуги по обслуживанию контейнера для ртуть содержащих отходов | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 2019 | 2030 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 339,4 | 339,4 | 336,7 | 2,7 экономия бюджетных средств |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 339,4 | 339,4 | 336,7 | 2,7 экономия бюджетных средств |
|  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |

Ведущий специалист                                                                                                               Т.А.Воробинская

Приложение 2

к  отчету по муниципальной программе за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 339,4 | 339,4 | 336,7 |
|  | местный бюджет | 339,4 | 339,4 | 336,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 339,4 | 339,4 | 336,7 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Всего | 315,4 | 315,4 | 312,7 |
|  | местный бюджет | 315,4 | 315,4 | 312,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 315,4 | 315,4 | 312,7 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обработка и исследование территории поселения по клещам. | Всего, <3> | 22,8 | 22,8 | 22,6 |
|  | -местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,6 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Озеленение поселения | Всего, в.т.ч. | 292,6 | 292,6 | 290,1 |
|  | -местный бюджет | 292,6 | 292,6 | 290,1 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Всего, в.т.ч. | 257,8 | 257,8 | 255,6 |
|  | -местный бюджет | 257,8 | 257,8 | 255,6 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Приобретение кустореза | Всего, в.т.ч. | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | -местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3. Приобретение бензина для газонокосилок | Всего, в.т.ч. | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | -местный бюджет | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| … | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. Приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Всего, в.т.ч. | 17,0 | 17,0 | 16,7 |
|  | -местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 16,7 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Всего, в т.ч. | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Услуги по обслуживанию контейнера для ртутьсодержащих отходов | Всего, в т.ч. | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | -местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист                                                        Т.А.Воробинская