РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022 г. 			             № 25 	                       х. Камышевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы     Камышевского    сельского   поселения

Орловского   района   «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2021 год

- В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.02.2018 N 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Камышевского

- сельского поселения                                                                      В.Е.Канатова

Приложение к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 11 03.2022 № 25

Отчет

о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от  29.11.2018 № 139.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов – вот основные цели муниципальной программы.

Муниципальная  программа Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в 2021 году была  реализована в двух подпрограммах - «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» и «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения». На реализацию муниципальной программы было предусмотрено 369,1 тыс. рублей, фактически реализовано -345,6 тыс. рублей. Экономия материальных затрат – 23,5 тыс. рублей.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий программы, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Обработка и исследование территории поселения по клещам» - выполнено – в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении проведены противоклещевая обработка и исследования в местах массового нахождения граждан. План – 22,9 тыс. рублей, факт – 22,8 тыс. рублей.  Экономия бюджетных средств -0,1 тыс.рублей.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Озеленение территории сельского поселения» - выполнено на 92,7%.Экономия бюджетных средств -23,4 тыс. рублей.

- Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству – 252,1 тыс. рублей,

- приобретение лески, запасных частей и бензина к газонокосилкам – 31,0 тыс. рублей,

- приобретение мотокосы и триммера -13,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 1   предусмотренные мероприятия выполнены на 93,1 процентов. План по мероприятиям -342,7 тыс. рублей, факт – 319,2 тыс. рублей. Экономия материальных затрат – 23,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» - мероприятие выполнено в полном объеме.

В целях повышения охвата населения регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов организовано обслуживание контейнера для сбора лампочек и ртутьсодержащих отходов – 26,4 тыс.рублей. Цель программы по уменьшению количества свалок и объектов размещения отходов на территории сельского поселения достигнута.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной  программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной  программы на 2021 год составил 369,1 тыс. рублей

в  том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 369,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 345,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 345,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета  составил 23,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств.

….

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за  2021 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной  программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » за 2021 год  характеризует удовлетворительный  уровень выполнения мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов  на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

345,6 тыс. рублей/ 369,1 тыс. рублей =0,94 – характеризует удовлетворительный уровень бюджетных расходов.

Эффективность использования средств местного  бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет  средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

345,6 / 369,1 = 0,94 - бюджетная эффективность реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета является удовлетворительной.

Ведущий специалист                                              Т.А.Воробинская

Приложение 1

к  отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 342,7 | 342,7 | 319,2 | 23,5 Экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обработка и исследование территории поселения по клещам | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении | 2019 | 2030 | 22,9 | 22,9 | 22,8 | 0,1 экономия бюджетных средств |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. |  | 2019 | 2030 | 319,8 | 319,8 | 296,4 | 23,4 экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.1. Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 272,4 | 272,4 | 252,1 | 20,3 экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.2. приобретение бензина для газонокосилок | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 20,7 | 20,7 | 19,1 | 1,6 экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.3. приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 13,1 | 13,1 | 11,9 | 1,2 экономия бюджетных средств |
|  | - мероприятие 1.2.4. приобретение мотокосы и триммера | Администрация Камышевского сельского поселения. | Улучшение экологической обстановки в поселении | 2019 | 2030 | 13,6 | 13,6 | 13,3 | 0,3 экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | Администрация Камышевского сельского поселения. | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения | 2019 | 2030 | Не требует финансирования | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | 2019 | 2030 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | Средства освоены в полном объеме |
|  | Основное мероприятие 2.1. Услуги по обслуживанию контейнера для ртуть содержащих отходов | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 2019 | 2030 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | Средства освоены в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 369,1 | 369,1 | 345,6 | 23,5 Экономия бюджетных средств |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 369,1 | 369,1 | 345,6 | 23,5 Экономия бюджетных средств |

Ведущий специалист                                                                             Т.А.Воробинская

Приложение 2

к  отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 369,1 | 369,1 | 345,6 |
|  | местный бюджет | 369,1 | 369,1 | 345,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Всего | 342,7 | 342,7 | 319,2 |
|  | местный бюджет | 342,7 | 342,7 | 319,2 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обработка и исследование территории поселения по клещам. | Всего, | 22,9 | 22,9 | 22,8 |
|  | местный бюджет | 22,9 | 22,9 | 22,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Озеленение поселения | Всего, в.т.ч. | 319,8 | 319,8 | 296,4 |
|  | местный бюджет | 319,8 | 319,8 | 296,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству | Всего, в.т.ч. | 272,4 | 272,4 | 252,1 |
|  | местный бюджет | 272,4 | 272,4 | 252,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Приобретение бензина для газонокосилок | Всего, в.т.ч. | 20,7 | 20,7 | 19,1 |
|  | местный бюджет | 20,7 | 20,7 | 19,1 |
| … | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3. Приобретение лески и запасных частей к газонокосилкам | Всего, в.т.ч. | 13,1 | 13,1 | 11,9 |
|  | местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 11,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. Приобретение мотокосы и триммера | Всего, в.т.ч. | 13,6 | 13,6 | 13,3 |
|  | местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 13,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Всего | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | местный бюджет | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Услуги по обслуживанию контейнера для ртутьсодержащих отходов | Всего, в т.ч. | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | местный бюджет | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист                                                                      Т.А.Воробинская