РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022 г. 			             №  32		                 х. Камышевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы     Камышевского    сельского   поселения

Орловского    района    «Формирование  современной

городской   среды    на    территории   Камышевского

сельского поселения на 2018 - 2022 годы» за 2021 год

- В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.02.2018 N 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Формирование  современной городской среды на территории Камышевского сельского

поселения на 2018 - 2022 годы» по результатам за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Камышевского

- сельского поселения                                                                      В.Е.Канатова

Приложение к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 11.03.2022 №32

Отчет

о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения Орловского района

«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» за 2021 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения  «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от  27.12.2017 № 153.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Подпрограмма  муниципальной программы:

1.«Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения»;

Цели муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории Камышевского сельского поселения, повышение благоустроенности общественных территорий Камышевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» в 2021 году бюджетные средства  предусматривались в сумме 33,0 тыс. рублей.

Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 – «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения», предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на проведение достоверности  сметной стоимости  по объекту: «Благоустройство территории по адресу: х. Камышевка, ул. Мира, 86 а, прилегающей к Камышевскому СДК»- выполнено – В рамках выше указанного мероприятия произведены работы  на сумму 32,6 тыс. рублей. Контрольное событие достигнуто. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной  программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной  программы на 2021 год составил 33,0 тыс. рублей

в  том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 33,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 32,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 32,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств сложилась в сумме 0,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» за  2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной  программы

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» за 2021 год  характеризует удовлетворительный  уровень выполнения мероприятий.

Эффективность использования средств местного  бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет  средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

32,6/ 33,0 = 0,99 - в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Ведущий специалист                                        Т.А.Воробинская

Приложение 1

к  отчету по муниципальной программе за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы»

за  2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 33,0 | 33,0 | 32,6 | 0,4 –экономия бюджетных средств |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на проведение достоверности сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории по адресу: х. Камышевка, ул. Мира, 86 а, прилегающей к Камышевскому СДК» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение удовлетверенности населения Камышевского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | 2019 | 2030 | 33,0 | 33,0 | 32,6 | 0,4 Экономия бюджетных средств |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 33,0 | 33,0 | 32,6 | 0,4 Экономия бюджетных средств |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 33,0 | 33,0 | 32,6 | 0,4 Экономия бюджетных средств |

Ведущий специалист                                                                Т.А.Воробинская

Приложение 2

к  отчету по муниципальной программе за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы»

за  2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения на 2018-2022 годы» | Всего, в т.ч.: | 33,0 | 33,0 | 32,6 |
|  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 32,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства юридических лиц, поступившие в местный бюджет на реализацию инициативных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» | Всего, в т.ч.: | 33,0 | 33,0 | 32,6 |
|  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 32,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства юридических лиц, поступившие в местный бюджет на реализацию инициативных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на проведение достоверности сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории по адресу: х. Камышевка, ул. Мира, 86 а, прилегающей к Камышевскому СДК» | Всего, в т.ч.: | 33,0 | 33,0 | 32,6 |
|  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 32,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства юридических лиц, поступившие в местный бюджет на реализацию инициативных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист                                                                Т.А.Воробинская