РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 г. 			              № 36 		               х. Камышевка

Об   утверждении   отчета о реализации  муниципальной

программы       Камышевского      сельского    поселения

Орловского   района   «Развитие  транспортной системы»

за 2016 год

- В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 06.09.2013 N 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» и внесенными в него изменениями, Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Развитие  транспортной системы» по результатам за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Камышевского

- сельского поселения                                                                      В.Е.Канатова

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Камышевского

# сельского поселения

# от 17.03.2017 №36

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 01.10.2013 № 155.

Ответственный исполнитель – Администрация Камышевского сельского поселения.

Денежные средства на реализацию указанной программы формируют «Дорожный фонд» Камышевского сельского поселения и используются строго по целевому назначению, т.е на содержание дорожного фонда Камышевского сельского поселения.

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения»;

На реализацию программы «Развитие транспортной системы» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 1130,5 тыс. рублей.

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы» предусмотрено 5 мероприятий, из них по 2 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты, по 3 - плановые значения  не достигнуты, в связи с экономией бюджетных средств.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией  программы  «Развитие транспортной системы»

На реализацию программы «Развитие транспортной системы» в 2016 году было предусмотрено 1130,5 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» на 2016 год было предусмотрено 313,5 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации указанной подпрограммы 1  освоено – 36,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1.Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования – освоены полностью. Бюджетные средства на посыпку дорог от гололеда и очистка дорог от снега израсходованы в сумме 35,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования  в связи с экономией бюджетных средств не освоено в сумме 255,0  тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.3. Уплата имущественного налога за автомобильные дороги освоено в сумме 1,3 тыс. рублей, в связи с экономией – не освоено 21,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» на 2016 год было выделено   817,0 тыс. рублей. Освоено 96,6% плановых назначений (785,9 тыс. рублей).

Основное мероприятие 2.1. Установка дорожных знаков  на территории Камышевского сельского поселения – исполнено на 96,2 % (783,9 тыс. рублей). Экономия бюджетных средств составила 31,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. Услуги по доработке проекта по безопасности дорожного движения на территории поселения исполнено согласно плановых назначений. Общая экономия бюджетных средств по муниципальной программе «Развитие транспортной системы составило 307,9 тыс. рублей.

Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие  транспортной системы»

по результатам за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие: расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Устойчиво функционирующая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 35,5 | 35,4 |  |
| 1.1.1 | посыпка дорог от гололеда |  |  |  |  | 19,3 | 19,3 |  |
| 1.1.2. | очистка дорог от снега |  |  |  |  | 16,2 | 16,1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Устойчиво функционирующая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 255,0 | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: уплата имущественного налога за автомобильные дороги | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Своевременная уплата налогов за объекты транспортной инфраструктуры | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 23,0 | 1,3 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» | 313,5 | 36,7 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие: установка дорожных знаков на территории сельского поселения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 815,0 | 783,9 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: услуги по доработке проекта по безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 817,0 | 785,9 |  |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»: | 1130,5 | 822,6 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Развитие  транспортной системы»

за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1130,5 | 822,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1130,5 | 822,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Камышевского сельского поселения» | всего | 313,5 | 36,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 313,5 | 36,7 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камышевского сельского поселения» | всего | 817,0 | 785,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 817,0 | 785,9 |

Ведущий специалист                                                                    Т.А.Воробинская