РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2015 г. 			         № 50			              х. Камышевка

Об   утверждении   отчета о реализации  муниципальной

программы       Камышевского      сельского    поселения

Орловского        района  «Обеспечение    качественными

жилищно-коммунальными        услугами        населения

и благоустройство» за 2014 год

- В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 06.09.2013 N 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района        «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» по результатам за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Камышевского

- сельского поселения                                                                      В.Е.Канатова

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Камышевского

# сельского поселения

# от 21.04.2015 №50

Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство»

по результатам за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие: возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Обеспечение бесперебойной подачи воды и качества оказываемых услуг водоснабжения в Камышевском сельском поселении | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1108,6 | 1108,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие: содержание сетей уличного освещения | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Обеспечение качественной работоспособности сетей наружного освещения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 673,5 | 673,4 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: организация общественных работ по Центру занятости населения |  | Регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству сельского поселения, обеспечение чистоты и порядка в поселении | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 28,6 | 28,6 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: приобретение материальных запасов для прочих объектов благоустройства |  | Повышение качества жизни населения на территории поселения, улучшение благоустроенности Камышевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30,1 | 30,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | 1840,8 | 1840,6 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство»

за  2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 1840,8 | 1840,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1840,8 | 1840,6 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 1108,6 | 1108,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1108,6 | 1108,6 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 732,2 | 732,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 732,2 | 732,0 |